|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | **КАРАР** |
| “ 28 ” марта 2013 г. | № 85 |

О проведении двухмесячника по очистке

города и населенных пунктов Агрызского

муниципального района Республики Татарстан

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан №413-р от 21.03.2012 года, в целях обеспечения санитарной очистки территории города и населенных пунктов Агрызского муниципального района и приведения их в состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести с 15 апреля по 15 июня 2013 года двухмесячник по очистке, благоустройству, наведению чистоты и порядка в городе Агрыз и населенных пунктах Агрызского муниципального района.

2. Создать оперативный штаб по организации и проведению двухмесячника и утвердить его состав (приложение 1).

3. Утвердить до 30.03.2013 года план мероприятий по улучшению санитарно- экологической обстановки в городе Агрыз и Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан (приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, жителям города Агрыз и сельских поселений Агрызского муниципального района Республики Татарстан осуществить мероприятия, направленные на улучшение санитарно-экологической обстановки на закрепленных территориях и жилых домов.

5. Рекомендовать редактору районной газеты (Р.С.Зарипова) “Әгерҗе хәбәрләре” (“Агрызские вести”) провести разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдени санитарно-экологической обстановки на территории города и района и необходимости участия в санитарной уборке.

6. Опубликовать данное постановление в районной газете “Әгерҗе хәбәрләре” (“Агрызские вести”).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию И.И. Шамсутдинова.

И.О. Руководителя исполнительного комитета

Агрызского муниципального района РТ А.С.Авдеев

Приложение 1

к постановлению руководителя

исполнительного комитета

Агрызского муниципального района

Республики Татарстан

№\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Состав оперативного штаба по организации и проведению

двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной уборке

территории Агрызского муниципального района

Республики Татарстан с 15 апреля по 15 июля 2013 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Шамсутдинов И.И. | Председатель оперативного штаба, заместитель руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию |
| *Члены комиссии* | | |
| 2. | Абдуллин З.К. | Руководитель исполнительного комитета муниципального образования “город Агрыз” Агрызского муниципального района РТ |
| 3. | Миннахметова А.Б. | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 4. | Валиева Ф.Х. | Главный специалист организационного отдела исполнительного комитета муниципального образования “город Агрыз” Агрызского муниципального района РТ(по согласованию) |
| 5. | Нафикова Л.Г. | Глава Терсинского сельского поселения (по согласованию) |
| 6. | Лазарев А.Н. | Глава Красноборского сельского поселения (по согласованию) |
| 7 | Гисматуллина Р.Т. | Начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по РТ в Елабужском районе и г.Агрыз (по согласованию) |
| 8. | Шамшурин А.В. | Главный специалист (ответственный секретарь) административной комиссии |
| 9. | Халиков И.Р. | Начальник ГУ “Агрызское районное государственное объединение” (по согласованию) |
| 10. | Мастикаев Р.С. | Начальник пожарной части №101 ГПС МЧС России по РТ |

Управляющий делами исполнительного

комитета Агрызского муниципального района

Республики Татарстан А.С.Авдеев

Приложение 2

к постановлению руководителя

Исполнительного комитета

Агрызского муниципального района

Республики Татарстан

№\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

ПЛАН

мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки в

городе Агрыз и Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Разработать и утвердить титульный листок улиц, площадей и проездов, подлежащиих механизированной уборке в летний и зимний периоды года; нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов на одного человека в год; список городских территорий, подлежащих уборке силами предприятий, организаций и ведомств; систему планово-регулярной очистки от ТБО в районах застройки домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, не реже двух раз в неделю, включая садоводческие товарищества и гаражные кооперативы.** | **Апрель** | **Муниципальные поселения (главы поселений),**  **КФХ “Халим” (Тасимов Р.М.),**  **ООО “Наш дом” (Собина М.Г.),**  **ООО “Агрызтрансстрой” (Мифтахов Р.Ф.)** |
| **2.** | **Своевременно заключить договоры на удаление бытовых отходов.** | **Постоянно** | **Организации, учреждения, предприятия, ИП, частные лица** |
| **3.** | **Своевременно освобождать от отходов дворовые мусоросборники, туалеты в неканализационных домовладениях.** | **Постоянно** | **ООО “Агрызспецтранс” (Шаймухаметов), ООО “наш дом” (Собина М.Г.), организации, имеющие ведомственное жилье** |
| **4.** | **Организовать целевые субботники по уборке территорий населенных пунктов, водоемов, родников.** | **Апрель-май** | **Строительные организации, учреждения, предприятия** |
| **5.** | **Организовать посадку деревьев и кустарников.** | **Апрель-май** | **ООО “Агрызтрансстрой” (Мифтахов Р.Ф.), организации, учреждения, предприятия.** |
| **6.** | **Проводить проверки соблюдения санитарного законодательства на прилегающих территориях торговых точек, объектов общественного питания и на рынках.** | **Постоянно** | **Отдел МВД России по Агрызскому району республики Татарстан, отдел территориального управления “Роспотребнадзор”** |
| **7.** | **Провести целевые рейды по выявлению несанкционированных свалок мусора и принять меры по их ликвидации.** | **Постоянно** | **Административная комиссиия** |
| **8.** | **Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производить на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке.** | **Постоянно ООО “Агрызспецтранс”** | **Организации, учреждения, предприятия, ИП, частные лица.** |
| **9.** | **Установить урны на площадях, улицах, рынках, остановках городского транспорта и других оживленных местах.** | **В течении 2013 г.**  **ООО “Агрызтрансстрой”** | **Строительные организации, учреждения, предприятия, ИП** |

Управляющий делами исполнительного

комитета Агрызского муниципального района

Республики Татарстан А.С.Авдеев