№ 390 от 19.08.2008 г.

О приемке образовательных учреждений

к новому2008-2009 учебному году

В связи с подготовкой образовательных учреждений Агрызского муниципального района Республики Татарстан к 2008-2009 учебному году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отделу образования исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан совместно с руководителями образовательных учреждений Агрызского муниципального района:

- организовать работу по реализации программы о подготовке образовательных учреждений к 2008-2009 учебному году;

- представить в исполнительный комитет Агрызского муниципального района до 25 августа 2008 года сводную информацию об итогах подготовки образовательных учреждений к 2008-2009 учебному году.

2.Создать комиссию по проверке готовности образовательных учреждений к 2008-2009 учебному году.

3.Утвердить состав комиссии:

Лутошкина Р.Ф. – заместитель руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района по социальному развитию, председатель комиссии;

Шамшурин А.В. – начальник отдела образования исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан;

Шайдуллин А.Р. – начальник Отделения ГПН ГУ МЧС России по РТ (по согласованию);

Гисматулина Р.Т – и.о. заместителя начальника ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Елабужском районе и г. Елабуга (по согласованию);

Мухаметдинова Г.А. – председатель районного комитета профсоюза работников образования и науки Агрызского  муниципального района Республики Татарстан (по согласованию).

4.Комиссии закончить проверку готовности общеобразовательных учреждений к 2008-2009 учебному году до 25 августа 2008 года.

5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела образования исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан  А.В.Шамшурина.

Ф.Г.Нуреев

Программа

по подготовке общеобразовательных учреждений

Агрызского муниципального района

к 2008-2009 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятий | срок выполнения | Сумма кап.вложений тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Капитальный ремонт кровли |  |  |
|  | Исенбаевская СОШ | до 20.08.08 | 1253 |
|  | Кичкетанское ДОУ | до 20.08.08 | 516 |
|  | Ст. Чекалдинское ДОУ | до 20.08.08 | 581 |
|  | Пелемешская НОШ-сад | до 20.08.08 | 550 |
|  | Янаульская СОШ | до 20.08.08 | 659 |
|  | С.Омгинский лицей (спортзал, теплый переход) | до 20.08.08 | 250 |
| 2 | Ремонт системы отопления |  |  |
|  | спортзал С.Омгинского лицея | до 20.08.08 | 68 |
|  | спортзал Исенбаевской СОШ | до 20.08.08 | 85 |
|  | спортзал Крындинской СОШ | до 20.08.08 | 100 |
|  | Салаушской СОШ | до 20.08.08 | 98 |
|  | Табарлинской СОШ | до 20.08.08 | 64 |
| 3 | Ремонт внутренней водопроводной сети |  |  |
|  | Кр. Борское ДОУ | до 20.08.08 | 86 |
| 4 | Реконструкция зданий школ для перевода ДОУ |  |  |
|  | С.Омгинский лицей |  | 1040 |
|  | Азевская СОШ |  | 600 |
| 5 | Капитальный ремонт зданий |  |  |
|  | здание мастерских гимназии № 1 |  | 1274 |
| 6 | Ремонт наружных стен, цокольной части, отмостков |  |  |
|  | СОШ № 2 |  | 350 |
|  | СОШ № 4 |  | 200 |
| 7 | Ремонт цокольной части стен, отмостков, летних веранд, облагораживание территорий |  |  |
|  | ДОУ № 5 |  | 550 |
|  | ДОУ №6 |  | 120 |
|  | ДОУ №1 |  | 250 |
| 8 | Ремонт пищеблока, прачечной |  |  |
|  | ДОУ №1 |  | 100 |
| 9 | Частичная замена оконных блоков |  |  |
|  | Кучуковская СОШ |  | 100 |
| 10 | Строительство гаражей для школьных автобусов |  |  |
|  | Бимская СОШ |  | 65 |
| 11 | Приобретение мебели для открытия дополнительных групп в ДОУ №4 | до 20.08.08 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Ремонт отопительных печей и организация заготовки дров для образовательных учреждений с печным отоплением (Т.Шаршадинская НОШ,Кулегашская СОШ) | до 20.08.08 | 95 |
| 13 | Осуществление организационных мер по ревизии и ремонту газовых котельных, насосов, запорно-регулирующей арматуры, опрессовке и промывке систем отопления | до 20.08.08 | 260 |
| 14 | Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки и заземляющих устройств | до 20.08.08 | 220 |
| 15 | Обеспечение учреждений образования первичными средствами пожаротушения | до 20.08.08 | 60 |
|  | ИТОГО: |  | 9674 |

Начальник отдела образования

исполнительного комитета

Агрызского муниципального района РТ                                       Р.Г.Гарифуллина